Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасына өз жұмысы туралы ақпарат беруі бойынша сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау Рәсімдік стандартына 4-қосымша

Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясының

2024 жылғы 9 айдағы  қызметінің  негізгі қорытындылары туралы түсіндірме жазба

1. Аудиторлық және сараптамалық-талдамалық іс-шаралардың негізгі қорытындылары

1.1 2024 жылдың 9 айдағы аудиторлық қызметінің негізгі көрсеткіштерін жалпы талдау

2024 жылдың 9 айда 10 аудиторлық іс-шара өткізілді, онда 30 объект қамтылды, оның ішінде мемлекеттік мекемелерде – 18, квазимемлекеттік сектор субъектілерінде - 12.

Аудитпен қамтылған қаржы  көлемі 343 191 637,0 мың теңгені құрады.

Анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасы 209 912 812,2 мың теңгені құрады, оның ішінде:

- қаржылық бұзушылықтар - 66 608 128,7 мың теңге немесе 31,7% (оның ішінде шоғырландырылған қаржылық есептілік аудиті бойынша бұзушылықтар 
30 717 087,3 мың теңге);

- бюджет қаражаты мен активтері тиімсіз пайдалану - 35 548 001,9 мың теңге немесе 16,9%;

- тиімсіз жоспарлау - 107 756 681,6 мың теңге немесе 51,3%.

Рәсімдік бұзушылықтар болып табылатын қаржылық есептілікті бұрмалау - 9 073 320,8 мың теңге.

Ықтимал шығындар мен жоғалған пайда сомасы 34 265 916,7 мың теңгені құрады.

Рәсімдік бұзушылықтар – 715 бірлік және 103бірлік жүйелік кемшіліктер анықталды .

Барлығы 33 519 355,8 мың теңге өтеуге тиіс, 33 088 772,9 мың теңге қалпына келтіруге жатады, оның ішінде 403 809,6 мың теңге немесе 1,2% өтелді; 15 979 876,6 мың теңге немесе 48,3% қалпына келтірілді.

68 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды.

10аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша 21 ұсыныс және 119 тапсырма шығарылды (оның ішінде орындау мерзімдері басталған кезде 9 ұсыныс және 47 тапсырма немесе 100,0% бақылаудан алынды).

Бұл ретте, алдыңғы кезеңде (2021-2023 жылдар) қалпына келтіруге тиіс  және өтеуге жататын қаржылық бұзушылықтардың жалпы сомасы 10 687 295,6 мың теңге, 2024 жылдың 9 айда 8 307 441,4 мың теңгенің 9 335 224,2 мың теңгесі немесе 88,9% қалпына келтірілді, 1 352 071,4 мың теңгенің 99 450,7 мың теңгесі өтелді немесе 7,4%.

Қаржылық бұзушылықтардың ауыспалы сомалар бойынша қалдық 2 280 403,5 мың теңгені құрады, олар бойынша орындау мерзімі басталмаған және бақылауда тұр.

Сонымен қатар, 2024 жылдың 9 айдың және ауыспалы тапсырмалар мен ұсынымдарды (2019-2023 жылдар) ескере отырып, бақылаудағы тапсырмалар мен ұсынымдардың жалпы саны 274 құрады, оның ішінде 224 тапсырма және 50 ұсыныс. 2024 жылдың 9 айда 56 тапсырма мен ұсынымдар (47 тапсырма және 9 ұсыным) орындалды. Қалған 218 тапсырмалар мен ұсынымдар бақылауда болады және белгіленген мерзімдерге сәйкес орындалады.

Есепті кезеңде бақылаудан алынған тапсырмалардың 11 тармағы бар, алайда құқық белгілейтін құжаттардың болмауы (айыппұл тұрақтарын беру және оларды көлік басқармасының балансына қабылдау және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту бойынша), соттардың қолда бар шешімдері ("Лидер-НК" ЖШС-мен өтеу) себептері бойынша аудит объектілері іс жүзінде орындамағанын атап өткен жөн"бюджет кірісіне"Жастар" сарайы " МКҚК күрделі жөндеу бойынша негізсіз төленген сома; "№12 қалалық емхана " ШЖҚ МКК-де компьютерлік томография бойынша қызметтердің негізсіз төленген шығыстары, "RCG Group" ЖШС және "Астанастройэнерго" ЖШС еңбек шығындарының есебін дұрыс анықтамауына байланысты, 30.04.2024 жылғы Астана қаласы сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының қаулысымен сот шешімінің күшін жоюға байланысты жоспарланған жұмыстардың сметалық құнын арттыру сомасы өтеу бойынша талап арызда негізсіз төленген 175,0 мың сома бар. "Astana "әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" АҚ "Астана қаласының энергетика басқармасы" ММ және "Астана қаласының коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ-ге бөлу жолымен аудит объектілерін қайта ұйымдастырудан ("Астана қаласының отын-энергетика кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ-нің қайта ұйымдастырылуына байланысты), ескіру мерзімінің аяқталғанын дәлелдей отырып, бас тартты мүмкін емес), ұйымдастырушылық өзгерістер (қайта құрулар) ("Астана-арнайы қызмет көрсету бюросы" ЖШС Астана қаласы Дін істері басқармасы ведомствосынан Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2024 жылғы 23 ақпандағы және 21 маусымдағы бұйрығымен зираттарды күтіп-ұстау жөніндегі жерлеудің және істі ұйымдастырудың үлгілік қағидаларына өзгерістер енгізілуіне байланысты Астана қаласы коммуналдық шаруашылық басқармасының ведомствосына өтті 2019 жылғы 31 мамырдағы әзірленген шешім жобасы Нормативтік құқықтық акт ретінде енгізілмеді), жойылмайтын әкімшілік кедергілер (Астана қаласы әкімдігінің "№2 қалалық емхана" ШЖҚ МКК және Астана қаласы әкімдігінің "№4 қалалық емхана" ШЖҚ МКК - басқа медициналық ұйымдардың "вакциналарды сақтауға арналған ультра төмен температуралы мұздатқыш камера" медициналық жабдықтарын пайдалану қажеттілігінің болмауына байланысты).

1.2. 2024 жылғы 9 айдағы  аудиторлық іс-шаралардың нәтижелерін талдау

Астана қаласының 2021-2025 жылдарға арналған Даму жоспарын іске асыруды аралық бағалау

Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін. Мемлекеттік жоспарлау құжатының тиімділігінің аудитіне байланысты қамту үшін қаражат көлемі жоспарланбаған. Мемлекеттік аудит қорытындысы бойынша бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау белгіленді – 47 697 000,0 мың теңге, 29 рәсімдік бұзушылық және 5 жүйелік кемшілік анықталды.

Мемлекеттік аудит қорытындылары бойынша тұжырымдар:

Астана қаласының 2021-2025 жылдарға арналған Даму жоспарын (бұдан әрі – Даму жоспары) әзірлеуді және орындауды талдау қорытындылары мемлекеттік жоспарлау жүйесіне (бұдан әрі – МЖЖ) сәйкес әзірлеуді және мониторингті жүзеге асыру кезінде, сондай-ақ олар бойынша нысаналы индикаторлар мен жоспарлы мәндерді айқындау кезінде бұзушылықтар мен жүйелік кемшіліктердің бар екендігін көрсетті.

2021 жылғы аумақты Даму бағдарламасының (нақты орындалуы 76%) және 2022 жылғы Даму жоспарының  нысаналы индикаторларына (нақты орындалуы 75%)  қол жеткізілмегені байқалады.

Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша 2 ұсыныс және 6 тапсырма берілді.

Дене шынықтыру-сауықтыру кешендерін салуға бөлінген қаражатты пайдалану тиімділігінің мемлекеттік аудиті

Барлығы мемлекеттік аудитпен қамтылған қаражат көлемі 2 734 633,6 мың теңгені құрайды. Жалпы аудит нәтижелері бойынша жалпы сомасы 410 818,1 мың теңгеге қаржылық бұзушылықтар анықталды, оның ішінде өтелуге тиіс 13 517,2 мың теңге және қалпына келтіруге жататын 397 300,9 мың теңге, бюджет қаражатын тиімсіз пайдалану - 360 149,9 мың теңге, ықтимал шығындар мен жоғалған пайда сомасы - 9 876,5 мың теңге, 62 рәсімдік бұзушылық және 4 жүйелік кемшіліктер анықталды.

Мемлекеттік аудит қорытындылары бойынша тұжырымдар:

Астана қаласында 4 дене шынықтыру – сауықтыру кешендерінің құрылысын (бұдан әрі-ДШСК)  (Көктал ДШСК, Өндіріс ДШСК,  Ильинка ДШСК және Железнодорожный ДШСК)  іске асыру мемлекеттік жоспарлау құжаттарында көзделген мерзімдерді бұза отырып жүзеге асырылады (олардың соңғысы 2022 жылғы желтоқсан). Осы уақытқа дейін Ильинка ДШСК және Железнодорожный ДШСК пайдалануға берілмеген.

Жалпы  ДШСК бойынша орындалмаған жұмыс көлемін және жоқ жабдықты, сондай-ақ 408 503,5 мың теңгеге ЖСҚ-ға сәйкес келмейтін жұмыстар мен жабдықтарды қабылдауға жол берілді. Сонымен қатар, жұмыстарды орындау кестесін бұза отырып, 369 450,7 мың теңгеге ДШСК бойынша жұмыстар орындалмай қалды.

Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша 5 тапсырма берілді.

«Астананың шаруашылық басқармасы» ЖШС квазимемлекеттік сектор субъектісі қызметінің тиімділігіне мемлекеттік аудит

Аудитпен жалпы сомасы 7 523 677,8 мың теңгеге активтер көлемі қамтылды. Аудит нәтижелері бойынша 502 501,2 мың теңгеге қаржылық бұзушылықтар, оның ішінде 13 312,0 мың теңге сомасына өтелуге тиіс, 489 189,2 мың теңге сомасына қалпына келтіруге жатады, 212 919,0 мың теңгеге Серіктестік шығыстарын тиімсіз жоспарлау фактілері, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектісінің тиімсіз пайдаланылған қаражаты/активтері – 1 571 002,4 мың теңгені, ықтимал шығындар мен жоғалған пайда сомасы - 41 329,8 мың теңгені құрады, сондай-ақ 33 рәсімдік және 19 жүйелік сипаттағы бұзушылықтар анықталды.

Мемлекеттік аудит қорытындылары бойынша тұжырымдар:

Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша Даму құжаттарының сапасыз әзірленуі, Нәтижелілік пен сапа көрсеткіштерінің болмауы, даму жоспарларын бекіту кезінде формальды тәсіл анықталды, соның салдарынан оның іске асырылуын және серіктестік қызметінің дамуын сипаттайтын көрсеткіштерге қол жеткізуді тиісті түрде бағалауды жүзеге асыру мүмкін емес.

Астана қаласы әкімдігінің теңгеріміндегі әкімшілік ғимараттарды басқару жөніндегі жарғылық қызметтің сәйкес келмеуі аудит объектісінің Жарғыда көзделмеген қызметті жүзеге асыруына әкеп соқтырды.

Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша 15 тапсырма берілді.

Цифрландыру саласында мемлекеттің бюджет қаражаты мен активтерін пайдалану бөлігінде, сондай - ақ елорда халқының тыныс-тіршілігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету шеңберінде «Цифрландыру, ғылым және инновациялар есебінен технологиялық серпіліс» Ұлттық жобасын іске асыру тиімділігінің мемлекеттік аудиті- ҚБПҮ

«Астана-Өрнек» ЖШС және «Астана - Аймақтық Электржелілік Компания» АҚ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін басқару тиімділігінің мемлекеттік аудиті

Аудитпен жалпы сомасы 13 457 359,8 мың теңгеге активтер көлемі қамтылды. Аудит нәтижелері бойынша жалпы сомасы 132 525,9 мың теңгеге қаржылық бұзушылықтар, оның ішінде 132 080,8 мың теңге  өтелуге тиіс және 445,1 мың теңгесі қалпына келтірілуге жатады, бюджет қаражаты мен мемлекет активтерін тиімсіз пайдалану – 2 079 128,6 мың теңге, ықтимал шығындар мен жоғалған пайда сомасы – 631 001,4 мың теңгені құрады, 34 рәсімдік бұзушылықтар және 15 жүйелік кемшіліктер анықталды.

Мемлекеттік аудит қорытындылары бойынша тұжырымдар:

"Астана-Өрнек" ЖШС-де 8 Қызмет көрсетілетін нысанды орталықтандырылған жылытуға көшірмеу нәтижесінде жергілікті бюджет үшін экономикалық шығындар (жоғалған пайда) 590 461,4 мың теңгені құрады. "Астана - өңірлік электржелілік Компания" АҚ-да еңбекақы төлеуді ішкі бақылаудың тиісті деңгейі қамтамасыз етілмеген, бұл артық төлеудің жекелеген фактілеріне алып келді, сондай-ақ басшы құрамның жиі ауысуы кезінде қолданыстағы еңбекақы төлеу жүйесі жалпы сомасы 40 540,0 мың теңгеге қосымша шығындарға алып келді.

Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша 9 ұсыныс және 7 тапсырма берілді.

Жергілікті бюджеттің шоғырландырылған қаржылық есептілігінің мемлекеттік аудиті

Мемлекеттік  аудит қорытындысы бойынша жалпы сомасы 39 790 408,1 мың теңгеге жергілікті бюджеттің шоғырландырылған қаржылық есептілігін бұрмалауға әкеп соққан бұзушылықтар анықталды, оның ішінде қаржылық бұзушылықтар 30 717 087,3 мың теңгені құрайды, олар 30 715 726,1 мың теңгені қалпына келтіруге және 1 361,2 мың теңге сомасында өтеуге жатады, рәсімдік бұзушылықтар 9 073 320,8 мың теңге сомасына 11 бірлікті құрады.

Бұдан басқа, қалпына келтіруге тиіс 173 684,8 мың теңге сомасына бюджет қаражатын пайдалану кезіндегі  қаржылық  бұзушылықтар анықталды – өтелуге тиіс 173 210,8 мың теңге және қалпына келтіруге  жататын - 474,0 мың теңге, сондай-ақ мемлекет активтерін 21 591 984,5 мың теңгеге тиімсіз пайдалану және 738,3 мың теңге сомасына ықтимал шығындар мен пайданы жіберіп алуға әкеп соғатын фактілер анықталды. Мемлекеттік органдардың қызметінде 24 рәсімдік бұзушылық және жүйелік сипаттағы 8 кемшілік анықталды.

Қала шетіндегі инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға бөлінген бюджет қаражатын пайдалану тиімділігінің мемлекеттік аудиті

Жалпы аудит нәтижелері бойынша жалпы сомасы 1 412 943,2 мың теңгеге қаржылық бұзушылықтар анықталды, оның ішінде қалпына келтіруге тиіс 707 498,1 мың теңге, өтелуге тиіс 705 445,1 мың теңге, бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау – 4 895 481,4 мың теңгені, бюджет қаражатын тиімсіз пайдалану – 5 080 831,6 мың теңгені, ықтимал шығындар сомасы 711 965,8 мың теңгені құрады, сондай-ақ 70 рәсімдік бұзушылықтар және 6 жүйелік кемшіліктер анықталды.

Мемлекеттік аудит қорытындылары бойынша тұжырымдар:

Қала шетіндегі жол инфрақұрылымын дамыту шеңберінде құрылыстың инвестициялық жобаларын жоспарлаудың тиімділігін талдау көлік басқармасының жобаларды уақтылы аяқтауын қамтамасыз етпегенін көрсетті ("Қордай көшесінен Астана-Қарағанды тас жолына дейінгі учаскеде А62 көшесін салу "және" А91 көшесінен Астана-Қарағанды тас жолына дейінгі учаскеде А105 көшесін инженерлік желілермен салу", " 150 көшесін салу Абай жылдары Сейфуллин көшесінен Тілендиев даңғылына дейінгі учаскеде "Е117 көшесін ТМ-7 көшесінен К-1 трассасына дейін салу","Астана қаласының тұрғын алаптарында жолдар мен инженерлік желілерді салу, реконструкциялау"). Іске асырылуы 2011-2015 жылдардан бастап жүзеге асырылған мұздатылған 13 инвестициялық жобаны бағалау оларды қаржыландыруға 10 034 739,1 мың теңге сомасында бөлінген бюджет қаражатының тиімсіз пайдаланылғанын көрсетті. Аяқталмаған және аяқталмаған құрылыс ретінде есептелген, жобалардың басымдылығын тиімсіз жоспарлауға, мердігерлік ұйымдардың шарттық міндеттемелерді тиісінше орындамауына, қаржыландырудың жеткіліксіздігіне, жер учаскелерін сатып алуды қамтамасыз етпеуіне байланысты тоқтатылған, халықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру жөніндегі түпкілікті мақсатқа қол жеткізбегенін куәландырады.

Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша 2 ұсыныс және 9 тапсырма берілді.

Білім беру ұйымдарында оқушылардың тамақтануына бөлінген жан басына шаққандағы қаржыландыруды және бюджет қаражатын іске асыру тиімділігінің мемлекеттік аудиті

Жалпы аудит нәтижелері бойынша 334 796,6 мың теңгеге қаржылық бұзушылықтар анықталды, оның ішінде 180 378,5 мың теңге сомаға өтелуге тиіс, 154 408,1 мың теңге сомаға қалпына келтіруге тиіс, сондай-ақ 
419 480,8 мың теңгеге бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау, 172 119,8 мың теңгеге  тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражаты мен мемлекет активтерінің  фактілері анықталды, экономикалық шығындар – 3 785,0 мың теңгені құрады, 224 рәсімдік және 10 жүйелік сипаттағы бұзушылықтар анықталды.

Мемлекеттік аудит қорытындылары бойынша тұжырымдар:

- жан басына шаққандағы қаржыландыру әдістемесіне сәйкес есептелген мектепке дейінгі ұйымдарды қаржыландырудың жеткіліксіз көлемі, өйткені білім беру ұйымдарының нақты шығындары нормативтен асып түседі;

- мемлекеттік ұйымдардың педагогикалық және медицина қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді ұлғайтуға бөлінген республикалық бюджет қаражатын мақсатсыз пайдалану;

- қызметкерлерге еңбекақы төлеу шығыстары бойынша жоспарлы көрсеткіштерді айқындау кезінде мемлекет активтерін тиімсіз жоспарлауға әкеп соққан негізгі жалақы бойынша еңбекақы төлеу қорын негізсіз асыра бағалау;

- педагогикалық ставкалардың қоса атқарылуына байланысты әкімшілік лауазымдармен (директор және оның орынбасарлары) нормативтік оқу жүктемесінің артуы;

-орта білім беру ұйымдарының бухгалтерлік қызметі қызметкерлерінің жеке карт-шоттарына және карт-шоттарына ақша қаражатын заңсыз аудару жолымен бюджет қаражатын ысырап ету.

Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша 2 ұсыныс және 24 тапсырма берілді.

Жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің борышын басқару тиімділігінің мемлекеттік аудиті

Жалпы аудит нәтижелері бойынша 32 361 477,4 мың теңгеге қаржылық бұзушылықтар (өтелуге тиіс), сондай-ақ 50 319 620,4 мың теңгеге бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау, 1 544 327,6 мың теңге  бюджет қаражаты мен мемлекет активтерін тиімсіз пайдалану фактілері анықталды , экономикалық шығындар - 32 472 351,6 мың теңгені құрады, 160 процедуралық бұзушылықтар және 12 жүйелік сипаттағы кемшіліктер анықталды.

Мемлекеттік аудит қорытындылары бойынша тұжырымдар:

Салалық, экономикалық қорытындылардың, экономикалық сараптама қорытындыларының ("экономикалық және әлеуметтік тиімділік", "іс-шаралардың өтелуі", "қарыз алушының кредит қабілеттілігі") қаржылық-экономикалық негіздемесінде бюджеттік кредиттеу өлшемшарттарын негіздеуде бұзушылықтар анықталды. Міндетті құжат бюджеттік өтінімдерге қоса берілетін бюджеттік бағдарламалар нәтижелерінің көрсеткіштеріне қол жеткізуге мәлімделген қаржыландырудың ықпалының сипаттамасын қамтымайды.

Квазимемлекеттік сектордың бағынысты кәсіпорындарының жарғылық капиталын соңғы алынған кредиттік/лизингтік міндеттемелерді орындауға бекіту жолымен заңды тұлғаларға өздері қабылдаған борыштық міндеттемелер бойынша қаржылық қолдау ұсыну бойынша 15 453 016,0 тыс сомада міндеттемелер қабылдауға жол беріледі.теңге ("City Transportation Systems" ЖШС - 9 605 537,0 мың теңге, "Астана-Тазалық" ЖШС - 4 779 611,0 мың теңге, "Астана Зеленстрой" ЖШС - 1 067 867 мың теңге).

Жоспарлаудың елеулі жетіспеушілігі байқалады, бұл алдағы уақытта түпкілікті қарыз алушының кредиттік қаражатты қайтармау тәуекеліне және 2024-2025 жылдары 3 699 815,7 мың теңге сомасына жергілікті бюджеттің шығындарына, "Астана-Теплотранзит"АҚ бөлген кредиттік қаражатты қайтару тетігінің болмауына әкеп соғады.

Бюджеттік кредит бойынша міндеттемелерді орындау кепілмен қамтамасыз етілмейді. "Астана ӘКК" АҚ қарыз алушысымен проблемалық бюджеттік кредиттерге мониторинг жүргізу кезінде мемлекеттік органдармен аяқтауға жоспарланған проблемалық тұрғын үй құрылысы объектілерінің келісілген тізбесі жоқ.

Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша 5 ұсыныс және 14 тапсырма берілді.

Қоғамдық тәртіпті қорғау саласында материалдық-техникалық қамтамасыз етуге, сондай - ақ Астана қаласының азаматтық қорғанысы шеңберінде іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етуге бөлінген жергілікті бюджет қаражатын пайдалану тиімділігінің мемлекеттік аудиті - ҚБПҮ

2. Тексеру комиссиясының қызметін жетілдіру жөніндегі жұмыстың қорытындылары

Сараптамалық қызмет

Есепті кезеңде мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының өзара іс-қимыл қағидалары шеңберінде тоқсан сайын аудиторлық іс-шаралармен қамтылған мемлекеттік аудит объектілері мен бюджеттік бағдарламалар тізілімі Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасына және Астана қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментіне (1, 2 және 3 тоқсан) қалыптастырылып, жіберілді. Аудиторлық іс-шаралардың қайталануын болдырмау мақсатында мемлекеттік аудит органдары объектілерінің тізбелеріндегі өзгерістерге тұрақты негізде мониторинг жүргізіледі.

Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттарына сәйкес 2023 жылғы Астана қаласы бюджетінің атқарылуын ағымдағы бағалау, 2024 жылғы 1 тоқсан және 2 тоқсан, 2023 жылғы бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның есебіне қорытынды және 2024 жылғы 1 және 2 тоқсандағы Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясының қызметі туралы ақпарат дайындалып, жолданды.

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқорды қалыптастыру және жүргізу қағидалары шеңберінде мемлекеттік аудит және сапаны бақылау нәтижелері 8 аудиторлық іс-шаралар бойынша Қазақстан Республикасының жоғары аудиторлық палатасына жіберілді.

Тиісті жылға арналған мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінің тізбесін қалыптастыру және сыртқы мемлекеттік аудитті жүргізу кезінде қолданылатын тәуекелдерді басқарудың үлгілік жүйесі шеңберінде аудит объектілерінің кіріс деректерін БЖТ ААЖ-ға енгізу бойынша жұмыс жүргізілді. Қалыптастырылған тәуекелдердің жиынтық тізілімдері негізінде 2025 жылға арналған аудит объектілері тізбесінің жобасы дайындалды.

Құқықтық қызмет

2024 жылдың 9 айында аудиторлық іс-шараларға қатысты мәселелер бойынша сот және құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл жұмыстары  жүргізілді.

Аудит барысында әкімшілік жауаптылыққа әкеп соғатын анықталған бұзушылықтар бойынша уәкілетті органдарға қарау және шешім қабылдау үшін 99 факт бойынша материалдар жіберілді.

Аудит материалдарын қарау нәтижелері бойынша уәкілетті органдар мен сот шешімдер қабылдады, оның ішінде:

- 87 факті бойынша аудит объектісінің заңды тұлғалары мен лауазымды тұлғалары 8 420,9 мың теңге сомасына айыппұл салумен тартылды;

- 12 факті бойынша әкімшілік іс қозғаудан бас тартылды;

Сондай-ақ Тексеру комиссиясы 27 әкімшілік іс қозғады: оның 23-шы қысқартылған тәртіппен қаралды және жалпы сомасы 2 778,2 мың теңгеге айыппұл салынды; 2 әкімшілік іс бойынша Астана қаласының әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының заңды күшіне енбеген жалпы сомасы 738 400 теңгеге айыппұл салу туралы қаулысы шығарылды.

Қылмыстық құқық бұзушылық құрамының белгілерінің болуына байланысты рәсімдік  шешімді қарау және қабылдау үшін Астана қаласының прокуратурасына 5 материал жолданды.