Приложение 4 к Процедурному стандарту внешнего государственного аудита и финансового контроля по представлению ревизионными комиссиями областей, городов республиканского значения, столицы Высшей аудиторской палате Республики Казахстан информации о своей работе

Пояснительная записка об основных итогах деятельности

Ревизионной комиссии по городу Астана

за 9 месяцев 2024 года

1. Основные итоги аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий

1.1 Общий анализ ключевых показателей аудиторской деятельности за 9 месяцев 2024 года

За 9 месяцев 2024 года проведены 10 аудиторских мероприятий, которым охвачены 30 объектов, из них в государственных учреждениях – 18, субъектах квазигосударственного сектора – 12.

Объем охваченных аудитом средств составил 343 191 637,0 тыс. тенге.

Общая сумма выявленных нарушений составила 209 912 812,2 тыс. тенге, из которых:

-	финансовые нарушения –  66 608 128,7 тыс. тенге или 31,7% (в том числе нарушения по аудиту консолидированной финансовой отчетности 30 717 087,3 тыс.тенге);

-	неэффективно использовано бюджетных средств и активов – 
35 548 001,9 тыс. тенге или 16,9%;

-	неэффективное планирование – 107 756 681,6 тыс. тенге или 51,3%.

Искажения финансовой отчетности, являющиеся процедурными нарушениями - 9 073 320,8 тыс.тенге.

Сумма возможных потерь и упущенной выгоды составила 34 265 916,7 тыс.тенге.

Выявлены процедурные нарушения – 715 единиц и системные недостатки в количестве 103 единиц.

Всего подлежат к возмещению – 33 519 355,8 тыс. тенге, восстановлению – 33 088 772,9 тыс.тенге, из них возмещено – 403 809,6 тыс. тенге или 1,2%; восстановлено – 15 979 876,6 тыс. тенге или 48,3%.

К дисциплинарной ответственности привлечены 68 должностных лиц.

По результатам 10 аудиторских мероприятий вынесены 21 рекомендация и 119 поручений (из которых с наступившими сроками исполнения сняты с контроля 9 рекомендаций и 47 поручений или 100,0%).

При этом, из подлежащих восстановлению и возмещению финансовых нарушений за предыдущий период (2021-2023 годы) в общей сумме 10 687 295,6 тыс.тенге, за 9 месяцев 2024 года восстановлено – 8 307 441,4 тыс. тенге из  
9 335 224,2 тыс.тенге или 88,9%, возмещено –  99 450,7 тыс. тенге из 1 352 071,4 тыс.тенге или 7,4%.

Остаток по переходящим суммам финансовых нарушений составил 2 280 403,5 тыс.тенге, по которым сроки исполнения не наступили и находятся на контроле.

Вместе с тем, с учетом 9 месяцев 2024 года и переходящих поручений и рекомендаций (2019-2023 годы) общее количество находящихся на контроле поручений и рекомендаций составило 274, в том числе 224 поручений и 50 рекомендаций. За 9 месяцев 2024 года исполнены 56 поручений и рекомендаций (47 поручений и 9 рекомендаций). Остальные 218 поручений и рекомендации находятся на контроле и будут исполняться согласно установленных сроков.

Следует отметить, что на отчетный период имеются 11 пунктов поручений, которые сняты с контроля, однако фактически не исполнены объектами аудита по причинам: отсутствия правоустанавливающих документов (по передаче штрафных стоянок и принятия их на баланс Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры), имеющихся решений судов (возмещение с ТОО «Лидер-НК» в доход бюджета необоснованно оплаченную сумму по капитальному ремонту ГККП «Дворец «Жастар»; необоснованно оплаченные расходы услуг по компьютерной томографии в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №12», суммы завышения сметной стоимости планируемых работ, в связи с неверным определением расчета трудозатрат ТОО «RCG Group» и ТОО «Астанастройэнерго», в связи с отменой решения суда Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города Астана от 30.04.2024 года в иске по возмещению необоснованно выплаченный суммы 175,0 тыс. тенге АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» отказано, мотивируя что срок исковой давности истек), реорганизации объектов аудита (ввиду реорганизации ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны» путем разделения на ГУ «Управление энергетики города Астаны» и ГУ «Управление коммунального хозяйства города Астаны» актуализация Положения не представляется возможным), организационные изменения (преобразования) (ТОО «Астана-Бюро специального обслуживания» из ведомства Управления по делам религий города Астаны перешло в ведомство Управления коммунального хозяйства города Астаны, в связи с внесением изменений приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан от 23 февраля и 21 июня 2024 года в Типовые Правила погребения и организации дела по содержанию кладбищ от 31 мая 2019 года, разработанный проект решения, не мог быть включен в качестве нормативного правового акта), неустранимые административные препятствия (ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» акимата города Астаны и ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» акимата города Астаны - в связи с отсутствием потребности в использовании медицинского оборудования «Морозильная камера ультра низкотемпературная для хранения вакцин» другими медицинскими организациями).

1.2. Анализ результатов аудиторских мероприятий за 9 месяцев 2024 года

Промежуточная оценка реализации Плана развития города Астаны на 2021-2025 годы

Период, охваченный государственным аудитом с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. В связи с аудитом эффективности документа государственного планирования, объем средств для охвата не планировался. Всего по итогам государственного аудита установлено неэффективное планирование бюджетных средств – 47 697 000,0 тыс.тенге, 29 процедурных нарушений и 5 системных недостатков.

Выводы по итогам государственного аудита:

Итоги анализа разработки и исполнения Плана развития города Астаны на 2021-2025 годы (далее – План развития) в соответствии с Системой государственного планирования (далее – СГП) указали на наличие нарушений и системных недостатков при осуществлении разработки и мониторинга, а также при определении целевых индикаторов и плановых значений по ним.

Прослеживается недостижение целевых индикаторов Программы развития территории за 2021 год (фактическое исполнение 76%) и Плана развития за 2022 год (фактическое исполнение 75%).

По результатам государственного аудита даны 2 рекомендации и 6 поручений.

Государственный аудит эффективности использования средств, выделенных на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов

Всего объем средств охваченный государственным аудитом составляет 2 734 633,6 тыс.тенге. В целом по результатам аудита установлены финансовые нарушения на общую сумму 410 818,1 тыс. тенге, из них подлежащие возмещению 13 517,2 тыс. тенге и восстановлению 397 300,9 тыс. тенге, неэффективное использование бюджетных средств – 360 149,9 тыс. тенге, сумма возможных потерь и упущенной выгоды – 9 876,5 тыс. тенге, 62 процедурных нарушений и 4 системных недостатка.

Выводы по итогам государственного аудита:

Реализация строительства 4 физкультурно-оздоровительных комплексов в г. Астана (далее – ФОК) (ФОК Коктал, ФОК Ондирис, ФОК Ильинка и ФОК Железнодорожный) осуществляется с нарушением сроков, предусмотренных документами государственного планирования (последний из них декабрь 2022 года). До настоящего времени ФОК Ильинка и ФОК Железнодорожный не введены в эксплуатацию.

В целом по ФОКам допущено принятие невыполненных объемов работ и отсутствующего оборудования, а также работ и оборудования, не соответствующих ПСД на 408 503,5 тыс. тенге. Кроме того, в нарушение графиков исполнения работ остались не выполненными работы по ФОКам на 369 450,7 тыс. тенге.

По результатам государственного аудита даны 5 поручений.

Государственный аудит эффективности деятельности субъекта квазигосударственного сектора ТОО «Хозяйственное управление Астаны»

Аудитом охвачен объем активов на общую сумму 7 523 677,8 тыс.тенге. В целом по результатам аудита установлены финансовые нарушения на 502 501,2 тыс.тенге, в том числе подлежащих возмещению на сумму 13 312,0 тыс.тенге, подлежащих восстановлению на сумму 489 189,2 тыс.тенге, выявлены факты неэффективного планирования расходов Товарищества на 212 919,0 тыс.тенге, неэффективно использованных средств/активов государства и субъекта квазигосударственного сектора – 1 571 002,4 тыс.тенге, суммы возможных потерь и упущенной выгоды на 41 329,8 тыс.тенге, а также 33 нарушений процедурного и 19 системного характера.

Выводы по итогам государственного аудита:

По результатам государственного аудита выявлена некачественная разработка документов развития, отсутствие показателей результативности и качества, формальный подход при утверждении планов развития, вследствие чего не представляется возможным осуществить должным образом оценку ее реализации и достижения показателей, характеризующие развитие деятельности Товарищества.

Не соответствие уставной деятельности по управлению административных зданий, находящихся на балансе акимата города Астаны, повлекло осуществление объектом аудита деятельности, не предусмотренной Уставом.

По результатам государственного аудита даны 15 поручений.

Государственный аудит эффективности реализации национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» в части использования бюджетных средств и активов государства в сфере цифровизации, а также в рамках обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения столицы - ДСП

Государственный аудит эффективности управления активами субъектов квазигосударственного сектора в ТОО «Астана-Орнек» и АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»

Аудитом охвачен объем активов на общую сумму 13 457 359,8 тыс.тенге. В целом по результатам аудита установлены финансовые нарушения на общую сумму 132 525,9 тыс. тенге, из них подлежащие возмещению 132 080,8 тыс. тенге и восстановлению 445,1 тыс. тенге, неэффективное использование бюджетных средств и активов государства – 2 079 128,6 тыс. тенге, сумма возможных потерь и упущенной выгоды – 631 001,4 тыс. тенге, 34 процедурных нарушений и 15 системных недостатков.

Выводы по итогам государственного аудита:

В ТОО «Астана-Орнек» в результате неперевода 8 обслуживаемых объектов на централизованное отопление экономические потери (упущенная выгода) для местного бюджета составили 590 461,4 тыс. тенге.

В АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания» не обеспечен надлежащий уровень внутреннего контроля над оплатой труда, что привело к отдельным фактам переплаты, а также действующая система оплаты труда при частой сменяемости руководящего состава привела к дополнительным затратам на общую сумму 40 540,0 тыс. тенге.

По результатам государственного аудита даны 9 рекомендаций и 7 поручений.

Государственный аудит консолидированной финансовой отчетности местного бюджета

По итогам государственного аудита установлены нарушения, повлекшие искажение консолидированной финансовой отчетности местного бюджета на общую сумму 39 790 408,1 тыс. тенге, из них финансовые нарушения составляют 30 717 087,3 тыс. тенге, которые подлежат восстановлению 30 715 726,1 тыс. тенге и возмещению в сумме 1 361,2 тыс. тенге, процедурные нарушения составили в количестве 11 единиц на сумму 9 073 320,8 тыс. тенге.

Кроме того, установлены финансовые нарушения при использовании бюджетных средств на сумму 173 684,8 тыс. тенге, подлежащих восстановлению - 173 210,8 тыс. тенге и возмещению - 474,0 тыс. тенге, также установлены неэффективное использование активов государства на 21 591 984,5 тыс. тенге и факты, влекущие возможные потери и упущение выгоды на сумму 738,3 тыс. тенге. Выявлены 24 процедурных нарушения в деятельности государственных органов и 8 недостатков системного характера.

По результатам государственного аудита даны 1 рекомендация и 20 поручений.

Государственный аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры окраин города

В целом по результатам аудита установлены финансовые нарушения на общую сумму 1 412 943,2 тыс. тенге, из них подлежащие восстановлению 
707 498,1 тыс.тенге и возмещению 705 445,1 тыс.тенге, неэффективное планирование бюджетных средств – 4 895 481,4 тыс.тенге, неэффективное использование бюджетных средств - 5 080 831,6 тыс.тенге, сумма возможных потерь составила 711 965,8 тыс.тенге, также установлено 70 процедурных нарушений и 6 системных недостатка.

Выводы по итогам государственного аудита:

Анализ эффективности планирования инвестиционных проектов строительства в рамках развития дорожной инфраструктуры окраин город показал необеспечение Управлением транспорта своевременного завершения проектов («Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана-Караганда» и «Строительство ул. А105 на участке от ул. А91 до трассы Астана-Караганда с инженерными сетями», «Строительство улицы 150 лет Абая на участке от ул. Сейфуллина до пр. Тлендиева в г. Астане», «Строительство улицы Е117 от улицы ТМ-7 до трассы К-1», «Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны»).

Оценка замороженных 13-ти инвестиционных проектов, реализация которых осуществлялась с 2011-2015 года, указала на неэффективное использование бюджетных средств, выделенных на их финансирование в сумме 10 034 739,1 тыс.тенге. Недостроенные и числящиеся в качестве незавершенного строительства, приостановленные в связи с низкоэффективным планированием приоритетности проектов, ненадлежащим выполнением подрядными организациями договорных обязательств, недостаточностью финансирования, необеспечением выкупа земельных участков, свидетельствуют о недостижении конечной цели по удовлетворению потребностей населения.

По результатам государственного аудита даны 2 рекомендации и 9 поручений.

Государственный аудит эффективности реализации подушевого финансирования и бюджетных средств, выделенных на питание учащихся в организациях образования

В целом по результатам аудита установлены финансовые нарушения на 334 796,6 тыс.тенге, в том числе подлежащих возмещению на сумму 180 378,5 тыс. тенге, подлежащих восстановлению на сумму 154 408,1 тыс. тенге, а также установлены факты неэффективного планирования бюджетных средств на 
419 480,8 тыс. тенге, неэффективно использованных бюджетных средств и активов государства – 172 119,8 тыс. тенге, экономических потерь – 3 785,0 тыс. тенге, 224 нарушений процедурного и 10 системного характера.

Выводы по итогам государственного аудита:

- недостаточный объем финансирования дошкольных организаций, рассчитанный в соответствии с Методикой подушевого финансирования, так как фактические затраты организаций образования превышает нормативные;

- нецелевое использование средств республиканского бюджета, выделенных на увеличение оплаты труда педагогических и медицинских работников государственных организаций;

- необоснованное завышение фонда оплаты труда по основной заработной плате, повлекшее неэффективное планирование активов государства при определении плановых показателей по расходам оплаты труда работников;

- превышение нормативной учебной нагрузки административными должностями (директор и его заместители) в связи с совместительством педагогических ставок;

- растрата бюджетных средств путем незаконного перечисления денежных средств на личные карт-счета и на карт-счета работников бухгалтерской службы организаций среднего образования.

По результатам государственного аудита даны 2 рекомендации и 24 поручений.

Государственный аудит эффективности управления долгом местных исполнительных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора

В целом по результатам аудита установлены финансовые нарушения на 32 361 477,4 тыс. тенге, а также установлены факты неэффективного планирования бюджетных средств на 50 319 620,4 тыс. тенге, неэффективно использованных бюджетных средств и активов государства – 1 544 327,6 тыс. тенге, экономических потерь – 32 472 351,6 тыс. тенге, 160 нарушений процедурного и 12 системного характера.

Выводы по итогам государственного аудита:

Установлены нарушения в обосновании критериев бюджетного кредитования в финансово-экономическом обосновании отраслевых, экономических заключений, заключений экономической экспертизы («экономическая и социальная эффективность», «окупаемость мероприятий», «кредитоспособность заемщика»). Обязательный документ не содержит описание влияния заявленного финансирования на достижение показателей результатов бюджетных программ прилагаемые к бюджетным заявкам.

Допускается принятие обязательств по оказанию финансовой поддержки юридическим лицам по принимаемым ими долговым обязательствам путем увеличения уставного капитала подведомственных предприятий квазигосударственного сектора на исполнение последними взятых кредитных/лизинговых обязательств в сумме 15 453 016,0 тыс.тенге (ТОО «City Transportation Systems» - 9 605 537,0 тыс.тенге, ТОО «Астана - Тазалық» - 4 779 611,0 тыс.тенге, ТОО «Астана Зеленстрой» - 1 067 867 тыс.тенге).

Отмечается существенный недостаток планирования, влекущий в дальнейшем к риску не возврата кредитных средств конечным заемщиком и потерям местного бюджета в 2024-2025 годах на сумму 3 699 815,7 тыс.тенге, отсутствие механизма возврата кредитных средств, выделенных АО «Астана-Теплотранзит».

Не обеспечивается залогом исполнение обязательств по бюджетному кредиту. Отсутствует согласованный перечень планируемых к завершению проблемных объектов жилищного строительства с государственными органами при проведении мониторинга проблемных бюджетных кредитов с заемщиком АО «СПК Астана».

По результатам государственного аудита даны 5 рекомендаций и 14 поручений.

Государственный аудит эффективности использования средств местного бюджета, выделенных на материально-техническое обеспечение в сфере охраны общественного порядка, а также на обеспечение выполнения мероприятий в рамках гражданской обороны города Астаны - ДСП

2. Итоги работы по совершенствованию деятельности ревизионной комиссии

Аналитическая деятельность

За отчетный период в рамках Правил взаимодействия органов государственного аудита и финансового контроля на ежеквартальной основе формировался и направлялся реестр объектов государственного аудита и бюджетных программ, охваченных аудиторскими мероприятиями в Высшую аудиторскую палату Республики Казахстан и Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астана (1, 2 и 3 квартал). В целях исключения дублирования аудиторских мероприятий на постоянной основе проводится мониторинг изменений перечней объектов органов государственного аудита.

В соответствии с Процедурными стандартами внешнего государственного аудита и финансового контроля подготовлены и направлены текущая оценка исполнения бюджета города Астаны за 2023 год, 1 квартал и 2 квартал 2024 года, заключение к отчету уполномоченного органа по исполнению бюджета за 2023 год и информация о деятельности Ревизионной комиссии по городу Астана за 1 и 2 кварталы 2024 года.

В рамках Правил формирования и ведения Единой базы данных по государственному аудиту и финансовому контролю, направлены результаты государственного аудита и контроля качества в Высшую аудиторскую палату Республики Казахстан по 8-ми аудиторским мероприятиям.

В рамках Типовой системы управления рисками, которая применяется при формировании перечня объектов государственного аудита и финансового контроля на соответствующий год и проведении внешнего государственного аудита, проведена работа по внесению входных данных объектов аудита в ИИС ВАП. На основе сформированных сводных реестров рисков подготовлен проект перечня объектов аудита на 2025 год.

Правовая деятельность

В течение 9 месяцев 2024 года проводилась работа по взаимодействию с судебными и правоохранительными органами по вопросам, связанными с аудиторскими мероприятиями.

По выявленным в ходе аудита нарушениям, влекущих административную ответственность, в уполномоченные органы для рассмотрения и принятия решения направлены материалы по 99 фактам.

По результатам рассмотрения материалов аудита уполномоченными органами и судом приняты решения, в том числе:

- по 87 фактам привлечены юридические лица и должностные лица объекта аудита с наложением штрафа на сумму 8 420,9 тыс. тенге;

- по 12 фактам отказано в возбуждении административного дела.

Также Ревизионной комиссией возбуждены 27 административных дел: из них 23 рассмотрены в сокращенном порядке и наложены штрафы на общую сумму 2 778,2 тыс. тенге; 2 административных дела прекращены за отсутствием состава административного правонарушения; по 2 административным делам вынесены постановления Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны о наложении штрафов на общую сумму 738 400 тенге, не вступившие в законную силу.

Ввиду наличия признаков состава уголовного правонарушения переданы 5 материалов в прокуратуру города Астаны для рассмотрения и принятия процессуального решения.